Годовой отчет  о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы сельского поселения «Деревня Гусево»

«Благоустройство территории сельского поселения «Деревня Гусево»

в 2023 году

- Общая часть

Наименование муниципальной программы сельского поселения «Деревня Гусево»

- Муниципальная программа сельского поселения «Деревня Гусево» «Благоустройство территории сельского поселения «Деревня Гусево» (далее – муниципальная программа).

Основные цели и задачи муниципальной программы.

Цель  муниципальной программы:

- Совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения «Деревня Гусево», создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

Задачи муниципальной программы.

Основная задача муниципальной программы:

- Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями, находящихся на территории сельского поселения  при решении вопросов благоустройства сельского поселения	«Деревня	Гусево».                                                                                                                                                	- Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов сельского	поселения	«Деревня	Гусево».                                                                                                                	- Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов сельского поселения «Деревня Гусево».

- Результаты, достигнутые за отчетный период

Основные результаты, достигнутые в 2023 году:

* Сведения об индикаторах муниципальной программы и показателях программы представлены в таблице №1.

- Ремонт уличного освещения, оплата за уличное освещение,  вывоз ТБО, реализация инициативных проектов в рамках муниципальной программы по благоустройству

- Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию муниципальной программы, в разрезе программных мероприятий

Финансирование муниципальной  программы осуществлялось за счет средств сельского бюджета сельского поселения  «Деревня Гусево», областного бюджета Калужской области.

Данные об использовании бюджетных средств  на реализацию мероприятий муниципальной программы представлены в таблице №2

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы  сельского поселения «Деревня Гусево» в 2023 году реализация муниципальной программы  сельского поселения «Деревня Гусево» характеризуется высоким  уровнем эффективности.

Расчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы представлен в таблице №3.